| PTT Public Company Limited New Government Center and Energy Complex (Phatumtani-Phayatai) NG Pipeline Project ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL. DOCUMENT NO :; PR.O-0502.19-0659-009 REV.0. DOCUMENT TITLE :; SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT PLAN. TOTAL PAGE :; 30 Pages + 4 Attachments (55 Page).. AS-BUILT. UNITY; ……………………….; ……………... SIGN :; DATE :. PTT; ……………………….; ………………. SIGN :; DATE :. 0; Jul. 13, 2010; AS-BUILT; TN; BG; KSP; CV. REV.; DATE; DESCRIPTION; BY; CHK; CONC; APP. REVISIONS; ITD SIGNATURE. File name : PR.O-0502.19-0659-009 Page 1 of 30 |
| --- |
| CONTROLLED DOCUMENT DISTRIBUTION LIST |  |  |  |  |
| DOCUMENT TITLE : SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT PLAN |  |  | DOCUMENT NO. PR.O-0502.19-0659-009 |  |
| COPY NO. | ORGANIZATION | DOCUMENT RECIPIENT |  | TITLE |

# สารบัญ

หัวข้อที่		                                      เรื่อง                                                             หน้า

- จุดประสงค์                                                                                                                                    4

- ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                        4

- ขั้นตอนและข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ                                    8

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

- หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์ประสานงานหน่วยงาน                                                                      19

- โครงสร้างของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผังของหน่วยงานความปลอดภัย                 22

- แผนแจ้งเหตุฉุกเฉิน  Emergency  Plan  Procedure                                                                        28

  - ผังการแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับส่งก๊าชฯ ใหม่

- ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานวางท่อส่งก๊าซกรณีเกิดเหตุกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

- ผังการแจ้งเหตุระงับเหตุเมื่อเกิดอุบัตเหตุในงานก่อสร้างกรณีเกิดกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

- ผังปฏิบัติความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างกรณีเกิดกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

เอกสารแนบ

1.  Check  List  (  จำนวน 7  แผ่น )

2.  ตารางที่  1 สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( จำนวน  35  แผ่น  )

3.  ตารางที่ 2 สรุปแผนปฏิบัติการ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( จำนวน 5 แผ่น )

4.  แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ  ( จำนวน 8 แผ่น )

1.  จุดประสงค์

1.1 ระบุขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงาน  J. 1644  บริษัท อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  จำกัด (มหาชน)

1.2  ระบุขั้นตอนและข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.3  ระบุโครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน (J.1644)  บริษัท อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

(มหาชน)

2.  ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และกฎระเบียบหรือมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง(ปตท.)การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวขั้นต้นนั้น หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ปตท.พิจารณาเห็นแล้วว่าการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน และเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ หรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ของ ปตท. อาจสั่งให้หยุดงานหรือให้ข้อแนะนำที่จำเป็น

บริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดยครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของ

บริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างและจะส่งเสริมสนับสนุนการทำงานด้วยความปลอดภัยอีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและข้อปฏิบัติงานให้ปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนงานในสังกัดของบริษัท และผู้รับจ้างช่วงหรือหากเกิดผลกระทบก็จะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

2.1  ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลากรด้านความปลอดภัย

2.1.1 ผู้จัดการโครงการ    มีหน้าที่

- ส่งเสริมและให้การสนับสนุนในงานเรื่องความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

2.2.2  จป.บริหาร มีหน้าที่

- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหาร

- เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

- ส่งเสริมสนับสนุน  และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการ

- กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการ  หรือหน่วยงาน ความปลอดภัย

2.2.3  จป.วิชาชีพ  มีหน้าที่

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่าง  ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการ ความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

- ตรวจประเมินการปฏิบัติของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

- แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

- แนะนำ  ฝึกสอน  อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ

- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อ

ป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

2.3.4.  จป.หัวหน้างาน   มีหน้าที่

- กำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

- วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ

- สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฎิบัติงานประจำวัน

- กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

- รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการ ทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ   สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันที่เกิดเหตุ

- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพและรายงายผลรวมที่เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบมาย

2.3.5   คปอ.  มีหน้าที่

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ   การประสบอันตราย    การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

- รายงานและเสนอมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความ

ปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง  ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

- ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง

- สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน ประกอบกิจการนั้น  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง  หัวหน้างาน  ผู้บริหาร  นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

- วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี  เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

2.3.6  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่

- วางแผนการดำเนินในการจัดกิจกรรมด้านการพยาบาล  เช่น  การตรวจสุขภาพ  การรวบรวมสถิติ  การประเมิน  การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์

- จัดสถานที่เพื่อให้การปฐมพยาบาล

- จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดระบบควบคุม  การเก็บรักษายาให้เหมาะสม

- ให้บริการขั้นพื้นฐาน แก่บุคลากรเมื่อมีการเจ็บป่วย เช่นเป็นไข้  ปวดศีรษะ เป็นลม

- ส่งต่อผู้ป่วยที่อาการหนักเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลโดยประสานงานในโครงการส่งโรงพยาบาลและติดต่อประสานงานต่อผู้จัดการโครงการ

- ดำเนินการควบและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคอื่นๆพร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมของห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ

- จัดเครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล

- จัดทำระเบียนผู้ใช้บริการ

- ปฏิบัติงานด้านวิชาการในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ  และการป้องกันโรค

2.3.7  พนักงาน มีหน้าที่

- พนักงานทุกคนต้องทำงานด้วยความสำนึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งของตนเอง และผู้อื่น

- พนักงานทุกคนต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันที่ชำรุดเสียหาย ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานทุกคนต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ

- พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

- เมื่อพนักงานมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่บริษัทฯ จัดให้ และแต่งกายให้รัดกุม เหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

- พนักงานทุกคนต้องไม่เสี่ยงกับงานที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าทำอย่างไรจึงปลอดภัย

- ต้องศึกษางานที่ปฏิบัติว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง หรือผู้อื่น

- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานว่าด้วยกฎระเบียบคำสั่ง มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.  ขั้นตอนและข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

3.1 จุดประสงค์  เป้าหมาย  การดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการ

ทำงาน

3.1.1.  จุดประสงค์

- เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยในการทำงาน

- พนักงานและชาวบ้านใกล้เคียงมีสุขภาพที่ดีไม่โรคจากการทำงาน

- เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและชาวบ้านในบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง

3.1.2.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานด้านความปลอดภัย

- 5000,000ชั่วโมงการทำงาน จะต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยไม่มีพนักงานต้องหยุดงานเกิน  3 วันนับตั้งแต่เข้าไปปฏิบัติงาน  ณ  วันที่ 26 มีนาคม  2550  (รวมทั้งพนักงานผู้รับเหมาช่วงด้วย)

หมายเหตุ  รายงานทุกสัปดาห์แรกของเดือน

- ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆก่อนเข้าทำงาน ณ โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติปทุมธานี-พญาไท  ให้ได้  100%  ของจำนวนพนักงานทั้งหมดและให้เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.

หมายเหตุ   ทุกครั้งที่มีการอบรม

- พนักงานทุกคนต้องมีอุปกรณ์  ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  และมีการสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานให้ได้ 100%  ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

หมายเหตุ  ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

- พนักงานทุกคนต้องไม่อาการมึนเมาหรือการดื่มของมึนเมาขณะปฎิบัติงานให้ได้ 100% ของจำนวนพนักงาน

หมายเหตุ   ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

- ความเสียหายทางด้านทรัพย์สินจะต้องไม่เกิน  3 ครั้ง  ในแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินครั้งละ  50,000 บาท

หมายเหตุ  รายงานทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ

- ใน  500,000 ชั่วโมงการทำงาน  พนักงานที่เข้าที่งานจะต้องไม่มีการลาป่วยเนื่องจากโรคจากการทำงานไม่เกิน  5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

หมายเหตุ   รายงานทุกสัปดาห์แรกของเดือน

3.1.3.  ตัวชี้วัดผลความสำเร็จของงานด้านสิ่งแวดล้อม

- จะไม่ให้มีการร้องเรียนของประชาชนในโครงการวางท่อก๊าซ  เกิน 10ครั้ง

3.2  ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

3.2.1.  แผนระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะจัดทำแผนระบุ

อันตรายและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการทำงานก่อสร้างส่งให้ ปตท.  พิจารณาก่อนเริ่ม

งานก่อสร้าง ( แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ )

3.2.2    การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนจะเริ่มงานในแต่ละวัน โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมที่จะดำเนินการ การทำงานอย่างปลอดภัย ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง (แบบการอบรมความปลอดภัย)

3.2.3  อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร

อุปกรณ์,  เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้างต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ

จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท ก่อนเริ่มงานดังรายการต่อไปนี้

- ตรวจสอบสภาพรถ เครื่องจักร และอุปกรณ์ยก เช่น ลวดสลิง สายพาน ตะขอเกี่ยว ระบบไฮโดรลิค ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งานก่อนการใช้งานทุกครั้ง

- สภาพเครื่องมือ สายไฟ  ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที  หรือเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว

- การติดตั้งอุปกรณ์ แผงจ่ายไฟจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ  และอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง และลัดวงจร

- อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว รอยต่อสายไฟฟ้าทุกจุดต้องใช้เทปพันสายไฟฟ้าให้มิดชิด หากอุปกรณ์ชำรุดต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที

- ไม่ใช้สายเปลือยทองแดงแทนอุปกรณ์เต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามใช้ตัวนำไฟฟ้าแทนฟิวส์เด็ดขาด

- ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเป็นประจำเมื่อเลิกงานต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากแผงจ่ายไฟทุกครั้

3.2.4.  อุปกรณ์ป้องกันไฟ

บริษัท ฯ จะจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันไฟ เช่น ถังดับเพลิง ประจำทุกพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมก่อสร้างและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  (แบบ Fire Extinguisher Monthly Inspection Check List)

3.2.5   อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย  ถุงมือ  รองเท้า

นิรภัย เป็นต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลต้อง

เหมาะสม และเพียงพอกับลักษณะงานที่ทำ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งดำเนินการติดตรวจสอบ

รณรงค์ ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังรายการต่อไปนี้

- ห้ามไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด  เสื้อกล้าม รองเท้าแตะ ผ้าถุง เสื้อผ้าขาดวิ่น เป็นต้นห้ามถอดเสื้อขณะปฏิบัติงาน การทำงานบนถนนเวลากลางคืนต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง

- ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยที่เหมาะสมกับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับใบหน้าและดวงตา

- ต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการโดยบนหมวกนิรภัยจะต้องแสดงเครื่องหมายของบริษัทฯ ด้านหน้าหมวกทุกใบ

- ต้องสวมรองเท้านิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ทั้งอุปกรณ์อุดหู (Ear plugs) หรืออุปกรณ์ครอบหู (Ear muffs)เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งมีเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด

- จะจัดหาอุปกรณ์ช่วยหายใจให้แก่คนงานที่ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น ไอระเหย เป็นต้นและต้องจัดการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้คนงานในสังกัดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงปลอดภัยจากสารอันตรายไอระเหย เป็นต้น

- ต้องใช้ถุงมือในการทำงานที่มืออาจได้รับบาดเจ็บ เช่น การตัด การหยิบจับอุปกรณ์ เป็นต้น

- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างจะจัดให้มีป้ายประกาศตามที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด และติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยจะดูแลรักษามิให้เกิดความเสียหายลบเลือนของข้อความที่ประกาศตลอดระยะเวลาการติดตั้ง

- กำหนดพื้นที่ก่อสร้างและทำการติดตั้งแถบเตือน ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย รั้วราวเหล็ก

- เพื่อแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง และจะไม่ก่อสร้างเกินกว่าพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในการ

- ก่อสร้าง

- จัดให้มีป้าย สัญญาณเตือนอันตราย แผงกั้นกันตก คนโบกธง คนให้สัญญาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆที่ใช้เตือนและป้องกันบุคคลอื่นๆไม่ให้ได้รับอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง  โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชม

- หลุมที่เกิดขึ้นจากการขุดดิน หรือจากกิจกรรมการก่อสร้างอื่นใด จะจัดให้มีเครื่องกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นตกลงสู่หลุมหรือได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

3.2.6  ข้อมูลภาพถ่าย

บริษัท ฯ จะจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายในระยะก่อนเริ่มต้นกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายระหว่างการก่อสร้างโดยรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมการก่อสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ

จนกระทั้งการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับข้อมูลภาพถ่ายหลังการก่อสร้างนั้น และเก็บรวบรวมหลังการคืนสภาพพื้นที่แล้วเสร็จ

3.3 ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

3.3.1  การประชุม

- ก่อนการเริ่มงานทุกวันจะมีการประชุม  Tool  Box Talk  ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานทุกคนโดยจะมีหัวข้อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของงานที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานและเรื่องของความสะอาด

- จะจัดให้มีการประชุมร่วมกับปตท.เดือนละ 1 ครั้ง  ในระหว่างการก่อสร้าง  เพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขโดยทาง  ITD  จะเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  บันทึกการประชุม  พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้งตามกำหนดเวลา

- จะมีการประชุมกับผู้รับจ้างช่วง  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทาง ITD จะมีการเก็บบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง  ซึ่งจะมีรายละเอียด  คือรายชื่อผู้เข้าประชุม  ผลของการประชุม  ระยะเวลาและกำหนดการแล้วเสร็จ และจะรวบรวมไว้  เพื่อที่จะสรุปรายงานส่งให้ ปตท.  และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ

3.3.2  มาตราการป้องกัน  แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ(ปทุมธานี-พญาไท)   ตามเอกสารแนบท้าย

3.3.3  การติดตามตรวจสอบงานด้าน  SHE  (ตามเอกสารแนบตารางที่1,2)

3.3.4  งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและสาธารณูปโภค

บริษัท ฯ จะดำเนินงานสำรวจดังนี้

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยทำเครื่องหมายแสดงไว้ เพื่อป้องกันการ ก่อสร้างล้ำเขตพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

- สำรวจสิ่งปลูกสร้างใต้ดิน ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดิน เช่น ท่อน้ำประปา ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อน้ำเสีย ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  สายเคเบิ้ล เสาไฟฟ้า เป็นต้น และ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของผู้รับผิดชอบดูแลเพื่อกำหนดตำแหน่ง และวิธีการ

ก่อสร้างที่เหมาะสม หากการก่อสร้างทำให้ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดินเสียหายทาง

บริษัท ฯ  จะรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

3.3.5  งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ฯ จะจัดตรียมพื้นที่ดังนี้

- จะจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้น้อยที่สุด และจำกัดการรื้อถอนต้นไม้ ให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางท่อเท่านั้น

- จะไม่เผาเศษพืชที่เหลือจากการเตรียมพื้นที่โดยเด็ดขาด และไม่ทิ้งเศษวัสดุจากการเตรียม

- พื้นที่ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วม การกีดขวางทางน้ำเป็นต้น

- จะจัดเตรียมพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างและจะไม่เตรียมพื้นที่ทิ้งไว้เป็นระยะ เวลานานเกินไป

- จะจัดแผนในการเตรียมพื้นที่ และงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในช่วงที่ฝนตก และจัดเตรียมมาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่ เสี่ยงต่อการชะล้างพังทะลาย

- จะไม่กองวัสดุจากการเตรียมพื้นที่ไว้ใกล้กับแหล่งน้ำ

3.2.6 งานจัดการจราจร

บริษัท ฯ จะจัดการจราจรดังนี้

- นำเสนอแผนการจัดการจราจรต่อ ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการก่อสร้างและต้องคงสภาพการจราจรบนถนนให้ใกล้เคียงสภาพเดิมตลอดเวลาหรือไม่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนต่อการจราจรเช่นการเข้า-ออก การใช้ทางหลวง การใช้ทางส่วนบุคคล การใช้ทางเท้า หรือต่อทรัพย์สินในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ

- อำนวยความสะดวกในการจราจรตลอดเวลาโดยจัดให้มีและบำรุงรักษาทางเบี่ยงถนนชั่วคราวเครื่องกั้นที่จำเป็น ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เครื่องหมาย จราจร กรวยยาง เครื่องหมายแนะนำทางไฟสัญญาณเตือน สัญญาณป้องกัน อันตราย สัญญาณไฟกะพริบ สัญญาณธง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันอันตราย ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง ตลอดจนคำสั่ง ของเจ้าพนักงานจราจรและจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา

- จัดระยะทางของช่วงระยะสอบเข้า (Taper) ให้เพียงพอ และรักษาความกว้างของจำนวนช่องจราจรให้เหมือนก่อนการดำเนินงานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งมีการจราจรหนาแน่นในกรณีที่ต้องใช้ผิวจราจรเพื่อวางเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆจะจัดให้เหลือช่องจราจรให้ยานพาหนะแล่นผ่านได้อย่างน้อย 1 ช่องจราจร และไม่กอง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างกีดขวางการจราจร

- กำหนดให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พนักงานขับรถทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกใกล้เคียง

- ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานในเวลากลางคืนจะจัดให้มีการติดตั้งสัญญาณเตือนที่เห็นชัดเจนและไฟส่องสว่างที่เพียงพอ

3.2.7  การทำงานใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และจะศึกษาแบบของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนความสูงที่ปลอดภัยในการทำงานใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และจะควบคุมไม่ให้อุปกรณ์ยกของ ทำงานที่ความสูงเกินกว่าความสูงที่ปลอดภัย

3.2.8  งานขนย้ายท่อ วัสดุและอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ฯ จะดำเนินงานขนย้ายดัง   รายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดทำรายละเอียดเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในพื้นที่

- จัดให้มีสิ่งปกคลุมส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง

- จะควบคุมความเร็วของรถที่ใช้ในโครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.ในช่วงที่ผ่านชุมชน และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป

- จะจัดให้มีพื้นที่ในการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างหากวัสดุก่อสร้างหรือดินจากรถบรรทุกตกหล่นเปื้อนถนน จะทำความสะอาดทันที

- จะดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีทุก เวลา

- จะกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเพื่อให้สัญญาณแก่คนควบคุมอุปกรณ์ในการยกของทุกครั้งที่มีการทำงานเกี่ยวกับการยกของ

- ในการทำการยกวัสดุต่างๆ จะพิจารณาน้ำหนักและความสูงของวัสดุที่จะทำการ ยก และจะไม่เกินกว่าความสามารถของรถ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ยกของนั้นจะรองรับได้และจะจัดเตรียม เอกสารขั้นตอนในการยกของและความปลอดภัยในการยกของหรืออุปกรณ์ต่างๆ

- จะทำการตรวจสอบที่ตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ค้ำยัน ว่ามีความมั่นคงไม่ยุบตัวไม่มีสิ่งกีดขวางหรือคนอยู่ในระยะที่อาจเกิดอันตรายจากการยกสิ่งของให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัยในการทำงานกำหนด

- จะจัดให้มีเชือกผูกรัดสิ่งของเพื่อรั้งไม่ให้สิ่งของแกว่งหรือเหวี่ยงจนก่อให้เกิดความเสียหาย

- ในการปฏิบัติงานจะไม่ยินยอมให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรละทิ้งหน้าที่จนกว่าการยกจะแล้วเสร็จและปลดอุปกรณ์การยกแล้ว และจะทำการดูแลและตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายรถ หรือเครื่องจักร

3.3.9  งานเรียงท่อ

บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียงท่อโดยไม่ให้กีดขวางการจราจร ถนนหรือทางเข้าออก หากมีความจำเป็นต้องเรียงท่อกีดขวางทางเข้า-ออก ต้องจัดทำทางเบี่ยงหรือทางข้ามให้แก่ผู้สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกสูงสุดเท่าที่จะทำได้

3.3.10  งานเชื่อมประกอบท่อ

บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานดังนี้

- ในการทำงานบริเวณใกล้กับชุมชนจะปฏิบัติงานโดยใช้เวลาในการก่อสร้างให้น้อยที่สุดรวมทั้งจะหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลา 18.00 – 6.00 น.ถ้าไม่จำเป็น

- จะทำการจัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากงานเชื่อมประกอบท่อ และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

3.3.11  งานทดสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีการ Radiographic  Test

ในกรณีที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของสารกัมมันตภาพรังสี  บริษัท ฯ จะจัดเตรียม

เอกสารความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีโดยอย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

- รายละเอียดเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การควบคุมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกพ้นจากบริเวณที่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี

- การกั้นขอบเขตทำงานเพื่อแสดงระยะที่ปลอดภัยจากสารกัมมันตภาพรังสี

- การติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยการติดฉลากแสดงรายละเอียดการเก็บกักสารกัมมันตภาพรังสี

- การจัดเตรียมเครื่องวัดรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อตรวจสอบระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดรังสี

- รายละเอียดอื่นๆหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูล

3.3.12   การวางท่อ

การดำเนินการทั่วไป

บริษัท ฯ จะดำเนินงานดังนี้

- จะทำการกำหนดระยะเวลาทำงานให้เหมาะสม เมื่อก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและจะประสานงานกับชุมชนทุกครั้งที่มีความจำเป็นในการทำงานที่มีเสียงต่อเนื่อง

- จะทำการควบคุมระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างหรือเครื่องจักรไม่ให้ระดับเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- จะทำการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการหรือผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- จะจัดให้บริเวณพื้นที่ซึ่งมีการขุดเปิดหน้าดินจะจัดให้มีผู้รับผิดชอบฉีดพรมน้ำบริเวณถนนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่วางท่อ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2  ครั้ง

การขุดร่อง

บริษัท ฯ ดำเนินงานดังนี้

- ในการขุดร่องหรื่อบ่อจะทำการป้องกันไม่ให้ร่องหรือบ่อนั้นพังทลายโดยวิธีการติดตั้ง

- อุปกรณ์ป้องกันหรือปรับความลาดเอียงของร่องหรือบ่อที่ขุดและจะทำการจัดเตรียมบันได สำหรับการขึ้นลงร่องหรือบ่อที่ขุดอย่างปลอดภัยและจะทำการตรวจสอบสภาพดิน ความชันเป็นต้นก่อนที่จะเริ่มต้นการก่อสร้างในร่องหรือบ่อนั้นๆ

- ขณะดำเนินการขุดร่องหรือบ่อ จะไม่อนุญาตให้พนักงานลงไปปฏิบัติงานในร่องหรือในบ่อหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเครื่องจักร

- บริเวณปากหลุมจะจัดให้มีเครื่องป้องกันทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกหลุมและจัดให้มีไฟส่องสว่าง และไฟกระพริบในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอและเป็น ไปตามกรมทางหลวงและ

- กฎหมายกำหนด

- จะทำการแยกหน้าดินทุกครั้งที่ก่อสร้างผ่านพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องแยกหน้าดิน และจะดูแลรักษาหน้าดินที่ถูกแยกออกมาเพื่อป้องกันการสูญหายของหน้าดินและการปนเปื้อนระหว่างหน้าดินกับดินชั้นล่างและต้องใช้หน้าดินกลบท่อเป็นชั้นบนสุดเสมอ

- ไม่ทิ้งหน้าดินและดินจากการขุดร่องลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือกองดิน  กีดขวางการจราจร

- ในกรณีวางท่อด้วยวิธีขุดเปิด จะดำเนินการขุดเปิดหน้าดินเป็นช่วง ๆ ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันทั้งหมด หากการวางท่อยังไม่แล้วเสร็จจะคืนผิวจราจรให้ สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ และจะฝังกลบทันทีเมื่อการวางท่อแล้วเสร็จ

- การขุดร่องผ่านพื้นที่ซึ่งมีระบบชลประทาน เช่น คลองส่งน้ำ เป็นต้นจะจัดการให้น้ำในระบบชลประทานสามารถไหลได้ต่อเนื่องตามปกติไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำจากระบบชลประทาน

- การขุดร่องผ่านทางเข้า-ออก จะจัดเตรียมทางข้ามหรือสะพานสำหรับใช้ข้ามร่องขุด เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง หรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาใช้ใน ระหว่างการก่อสร้าง

- กองดินจากการขุดร่องจะจัดวางไว้ในบริเวณที่ที่เหมาะสมไม่กีดขวางทางเข้า-ออก หรือทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา และปัญหาน้ำท่วมขังพื้นทีใกล้เคียง

- จะจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่ระบายจากร่องก่อนปล่อยโดยตรงสู่แหล่งสาธารณะ

การจัดการโคลนเจาะเบนโทไนท์

บริษัท ฯ จะดำเนินงานดังนี้

- จะคำนวณปริมาณสารเบนโทไนท์ที่ต้องการใช้ในการเจาะลอดให้เหมาะสมกับปริมาณที่ต้องใช้จริงเพื่อป้องกันปัญหาการเหลือทิ้ง

- จะเตรียมพร้อมในการจัดการและควบคุมโคลนเบนโทไนท์ที่รั่วไหลออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง

- จะรวบรวมโคลนเบนโทไนท์ที่เหลือจากการใช้เจาะลอดไปจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ

3.3.13  การกลบท่อและคืนสภาพพื้นที่

การคืนสภาพพื้นที่ เช่น ผิวจราจร ทางเข้า-ออกของบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ  จะดำเนินงานให้อยู่ในสภาพดีภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยจะทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าสภาพเดิม

3.3.14  การทดสอบท่อด้วยวิธีการ Hydrostatic Test

บริษัท ฯ จะดำเนินงานดังนี้

- จะจัดเตรียมน้ำสำหรับใช้ทดสอบท่อ และจะไม่เติมสารฆ่าเชื้อโรคหรือสารเร่งการตกตะกอนในน้ำที่นำมาใช้ทดสอบท่อโดยเด็ดขาด

- จะจัดเตรียมสถานที่จะปล่อยน้ำทิ้งก่อนเริ่มต้นการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ำ และจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ทดสอบท่อก่อนปล่อย

- จะไม่ปล่อยน้ำหลังการทดสอบแล้วเสร็จทิ้งโดยตรงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยจะจัดให้มีอุปกรณ์หรือพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อช่วยลดความแรงของน้ำทิ้งและป้องกันการชะล้างพังทะลายของดินที่อาจเกิดจากน้ำแรงดันสูง และจะผ่านการกรองหรือดักสิ่งปนเปื้อน เช่น เศษสนิมเหล็ก เป็นต้นหรือปล่อยลงสู่ผิวดินที่ไม่มีวัสดุปกคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการกัดเซาะดิน

- จะกำหนดมาตรการนำน้ำที่ใช้สำหรับทดสอบท่อมาใช้ประโยชน์ เช่นรด พื้นที่สีเขียวเป็นต้น

3.3.15  การเชื่อมต่อท่อกับระบบท่อเดิม

บริษัท ฯ จะดำเนินงานดังนี้

- จัดประชุมทำความเข้าใจในการเชื่อมต่อท่อตามข้อกำหนดการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานจริง

- จะจัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) จำนวน 1  ชุด ไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจจับก๊าซกรณีที่อาจเกิดการรั่วไหล

- จะจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง จำนวน 4  ชุด สำรองไว้ในพื้นที่ ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทำงาน

- จะกำหนดพื้นที่อันตราย (Hazardous Area) บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อกับระบบท่อเดิมห้ามมิให้มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟตลอดเวลาทำงาน

- จะทำการติดตั้งป้ายแสดงว่ามีกิจกรรมการเชื่อมต่อท่อกับระบบท่อเดิมเพื่อเตือนให้รถที่สัญจรไปมาเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านพื้นที่ให้มากขึ้น

- จะจัดเตรียมรถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมพยาบาลอย่างน้อย 1 คนสำรองไว้ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อท่อกับระบบท่อเดิม

3.3.16  การจ่ายก๊าซ

บริษัท ฯ จะดำเนินงานดังนี้

- ก่อนการนำก๊าซเข้าสู่ระบบท่อ จะทำการประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วจะ(Risk Assessment) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

- จะติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น และกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้า-ออกในพื้นที่ได้

- จะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ อุปกรณ์ช่วยการหายใจ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เป็นต้น

- เมื่อมีก๊าซอยู่ในระบบท่อส่งก๊าซแล้วจะทำการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายเพื่อ  แสดงให้รู้ว่ามีก๊าซอยู่ในท่อ หากมีความจำเป็นต้องทำการใดๆ ทางหน่วยงาน J.1644 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะอนุญาตก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

ตารางแสดงลักตารางแสดงลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานเชื่อมต่อท่อกับระบบท่อเดิมและงานจ่ายก๊าซ

| หัวข้อ | ลักษณะงาน | หน้าที่ITD | หน้าที่ ปตท. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | การจัดทำเอกสารวิธีการทำงาน(Procedure) - งานก่อสร้างวางท่อก๊าซ - ต่อเชื่อมระบบท่อใหม่กับท่อเดิม(Tie-in) - จ่ายก๊าซ (Start-up&Commissioning) | A A A | APV APV APV |
| 2. | การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเอกสารวิธีการก่อสร้าง | A | APV |
| 3. | การจัดเตรียมพื้นที่ทำงาน 3.1งานปรับพื้นที่ 3.2กั้นบริเวณ 3.3บันได 3.4ไฟแสงสว่าง 3.5ไฟแสงสว่าง 3.5ถุงกรวยบอกทิศทางลม | A A A A A A A | W W W W W W W |
|  | 3.6ป้ายเตือน(กำลังเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ | A | W |
| 4. | การเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง 4.1ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประเภท ABC จำนวน 4 ถัง 4.2รถดับเพลิง 4.3รถพยาบาล 4.4ชุดป้องกันคนงาน | A A A A | W W W W |

หมายเหตุ   A :  ผู้ปฏิบัติการ        B :   ผู้สังเกตุการณ์         APV  :  ผู้อนุมัติ

3.3.17  การดูแลรักษาความสะอาด

บริษัท ฯ จะดูแลและรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมดและรวบรวมขยะและแยกประเภทขยะเป็นขยะไม่อันตรายและขยะอันตรายแล้วนำส่งกำจัดตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

3.3.18  อุบัติเหตุ / อุบัติการณ์

บริษัท ฯ จะรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ปตท. ทราบทันที และเขียนรายงานและส่งให้ ปตท.  ทราบภายใน 1  วัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อรวบรวมรายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่การเสียชีวิต อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน การปฐมพยาบาล ทรัพย์สินเสียหาย และเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ/ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ  (แบบConstruction Accident/Illness Report)

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานหน่วยงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

4.1  วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสายบังคับบัญชาของศูนย์ประสานงาน ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ มีประสิทธิภาพ

4.2  ขอบข่าย

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานนี้ครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ในศูนย์ประสานงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

4.3  คำจำกัดความ

ศูนย์ประสานงานอิตาเลียนไทยฯ J.1644             :  02-5735055-7

ผู้ช่วยจัดการโครงการ                                         :  คุณธนพล   ผลสุวรรณ์

วิศวกรโครงการ	                                              :  คุณชัชวาลย์  เล็กรุ่งเรืองกิจ

วิศวกรสนาม                                                       :  คุณอภิพันธ์     พันธ์วิชัย

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ                                      :  คุณจิรพัฒน์     อินฤดี

หัวหน้าทีมสนับสนุนภายนอก                             :  คุณอนุชา     คงสมยุทธ

4.4.1  สถานที่จัดตั้ง   :  	 ศูนย์ประสานงาน ITD  J.1644  (  Site  Office  J.1644 )

4.4.2  นามเรียกขาน   :  	 ITD  J.1644

4.4.3  ลำดับผู้สั่งการ  :	 ผู้สั่งการคนที่ 1 :  คุณธนพล      ผลสุวรรณ์         (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ)

ผู้สั่งการคนที่ 2 :  คุณชัชวาลย์   เล็กรุ่งเรืองกิจ      (วิศวกรโครงการ)

ผู้จัดการคนที่ 3 :  คุณอภิพันธ์    พันธ์วิชัย             (วิศวกรสนาม)

4.4.4  ภารกิจหลัก

เป็นศูนย์สั่งการประสานงาน และควบคุมระงับเหตุ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉินให้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

4.4.5  ศูนย์ประสานงานประกอบด้วยผู้สั่งการและทีมต่าง ๆ ดังนี้

| ผู้ทำหน้าที่หลัก | ผู้ทำหน้าที่แทน |
| --- | --- |
| 1. คุณอภิพันธ์ พันธ์วิชัย ( วิศวกรสนาม ) | 1. คุณจิรพัฒน์ อินฤดี (หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ) |
| 2. คุณชัชวาลย์ เล็กรุ่งเรืองกิจ(วิศวกรโครงการ) | 2. คุณธนพล ผลสุวรรณ์. ( ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ) |
| 3. คุณจิรพัฒน์ อินฤดี( หัวหน้าหน่วยปฏิบัตการ) | 3. คุณอภิพันธ์ พันธ์วิชัย (วิศวกรสนาม) |
| 4. คุณอนุชา คงสมยุทธ (หัวหน้าทีมสนับสนุนภายนอก) | 4. คุณชัชวาลย์ เล็กรุ่งเรืองกิจ(วิศวกรโครงการ) 4.1 . คุณอภิพันธ์ พันธ์วิชัย (วิศวกรสนาม) |

4.4.6  อุปกรณ์สื่อสาร

วิทยุสื่อสาร                  :  Trunk  Radio

โทรศัพท์                       :   02-573-5055-7

FAX                              :   02-575-5061

4.5.7  หน้าที่และขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

| ตำแหน่ง | สถานที่รายงานตัว | หน้าที่ / ขั้นตอนการปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. คุณจิรพัฒน์ อินฤดี (หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ ) | ศูนย์ประสานงาน ITD J.1644 | 1. ผู้สั่งการศูนย์ลำดับที่ 1 ● ประเมินสถานการณ์, ปิดกั้นพื้นที่ ● ทำการระงับเหตุ, อพยพคนงาน ณ จุดรวมพล |
| 2. คุณอภิพันธ์ พันธ์วิชัย ( วิศวกรสนาม ) | ศูนย์ประสานงาน ITD J.1644 | 2. ผู้สั่งการศูนย์ลำดับที่ 2 - ไปศูนย์ประสานงาน - ให้การสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ - จัดเตรียมกำลังคน, อุปกรณ์ตามคำร้องขอ |
| 3. คุณชัชวาลย์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ( วิศวกรโครงการ ) | ศูนย์ประสานงาน ITD J.1644 | - แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนท้องถิ่น - รายงานตัวต่อผู้สั่งการศูนย์ฯประสานงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ - ประสานงานและสั่งการผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในทีมสนับสนุนภายใน ได้แก่ ทีมอพยพ, ทีมวัสดุอุปกรณ์, ทีมรถบริการ, ทีมปฐมพยาบาล |
| 4. คุณอนุชา คงสมยุทธ (หัวหน้าทีมสนับสนุนภายนอก ) | ศูนย์ประสานงาน ITD J.1644 | - ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งการศูนย์ - รายงานตัวต่อผู้สั่งการศูนย์ฯประสานงาน ผู้จัดการโครงการ - ประสานงานและสั่งการผู้ปฏิบัติการที่อยู่ทีมสนับสนุนภายนอก ได้แก่ ทีมต้อนรับผู้สื่อข่าว, ทีมประสานงานหน่วยงานราชการ/โรงงาน - ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งผู้สั่งการศูนย์ประสานงาน |

5. โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน

และ

ผังของหน่วยงานความปลอดภัยของ ITD.

ผังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ITD

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ  ปตท.

1.  GAS  CONTROL                                           038-274399

2.  คุณนิติพันธ์        มากมิ่ง                                 089-969-6910

3.  คุณวีรพล            พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   081-941-1787

4.  คุณวุฒิชาญ         แสงภัทธเมธี                        081-174-5672

5 . คุณกิตติ              เกษมธรรม                           081-734-2947

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์  ผังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ  ITD

1.  คุณธนพล             ผลสุวรรณ์                        081-918-3090

2.  คุณชัชวาลย์          เล็กรุ่งเรืองกิจ                   089-166-8074

3.   คุณอภิพันธ์          พันธ์วิชัย                          081-994-2837

4.  คุณจิรพัฒน์           อินฤดี                              084-004-5607

5.  คุณคมสันต์           พูลลักษณ์                         089-109-6454

6.  คุณพิทัก               สีนวนสกุลณี                     086-307-5423

7.  คุณอุทัย                สาประเสริฐ                      089-124-2665

8.  คุณอนุชา              คงสมยุทธ                         089-894-3643

9.  คุณจันทร์ทิพย์      สุริยนต์                              089-971-7041

ผังของหน่วยงานความปลอดภัย ITD

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์  ผังของหน่วยงานความปลอดภัยของ  ITD

1.  คุณธนพล         ผลสุวรรรณ์       ผู้จัดการโครงการ                         081-918-3090

2.  คุณชัชวาลย์      เล็กรุ่งเรืองกิจ    วิศวกรโครงการ                           089-166-8074

3.  คุณอนุชา          คงสมยุทธ         จป.วิชาชีพ                                   089-894-3643

- แผนแจ้งเหตุฉุกเฉิน

(Emergency Plan Procedure)

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานวางท่อส่งก๊าซฯ กรณีเกิดเหตุกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

ผังการแจ้งเหตุระงับเหตุเมื่อเกิดอุบัตเหตุในงานก่อสร้างกรณีเกิดกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

เกิดอุบัติเหตุ

ผู้พบเห็นแจ้งเหตุ

แจ้งทันที

ผู้ประสบเหตุ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

แจ้งทันที

ประเมินสถานการณ์

-วิศวกรสนาม

-จป.วิชาชีพ

สืบสวนเบื้องต้นและทำ  ACCINDENT  REPORT  ส่งผู้จัดการก่อสร้างสรุปส่ง  ปตท.ภายใน  24 ชม.

ปตท.  ภายใน  24  ชั่วโมง

NO  (เล็กน้อย)

ทีมประสานงานภายนอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

YES  (รุนแรง)

สถานีตำรวจดอนเมือง                                     โทร  02-566-1983

สถานีตำรวจบางเขน                                        โทร  02-521-0070

สถานีตำรวจทุ้งสองห้อง                                  โทร  02-581-6151

สถานีตำรวจบางซื่อ                                         โทร  02-279-0567

โรงพยาบาลปทุมเว๙รังสิต                               โทร  02-567-1991

โรวพยาบาลวิภางดี                                           โทร  02-941-2800

โรงพยาบาลรามาธิบดี                                      โทร  02-246-0024

โรงพยาบาลราชวิถี                                          โทร  02-354-8108โรงพยาบาลพญาไท                                         โทร  02-617-2444

ดับเพลิงบางเขน                                               โทร  02-521-0397

กองตำรวจดับเพลิง                                           โทร  02-246-0199

ดับเพลิง  พญาไท                                              โทร  02-246-0199

ประปาบางเขน                                                  โทร  02-552-1550

ประปาพญาไท                                                  โทร  02-537-8225

ไฟฟ้าบางเขน                                                    โทร  02-986-0000

ไฟฟ้าลาดพร้าว                                                 โทร  02-314-0024

ไฟฟ้าสามเสน                                                   โทร  02-243-0131

ศูนย์ประสานงาน ITD

1.ผู้จัดการก่อสร้าง

2.ผู้จัดการโครงการ

แจ้งระงับเหตุ

ปตท.ส่วนวิศวกรรม

โครงการ

ทีมระงับเหตุ

ปตท.ส่วนวิศวกรรม

โครงการ

ผังปฏิบัติความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างกรณีเกิดกับท่อส่งก๊าซฯ ใหม่

ผู้สั่งการ  คุณธนพล  ผลสุวรรณ์

โทร  081-918-3090

ผู้ทำหน้าที่แทน  คุณชัชวาลย์  เล็กรุ่งเรืองกิจ

โทร  089-166-8074

สำนักงานสนาม  (จุดร่วมพล)

ผู้สั่งการ  คุณชัชวาลย์  เล็กรุ่งเรืองกิจ

โทร  089-166-8074

ทีมปิดกั้นพื้นที่/อพยพ

ทีมระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

ทีมประสานงาน

ผู้ทำหน้าที่  คุณวิเชียร  แจ่มผล

โทร  089-935-7736

ผู้ทำหน้าที่  คุณอภิพันธ์  พันธ์วิชัย

โทร  081-994-2837

ผู้ทำหน้าที่แทน  คุณอุทัย  สาประเสริฐ

โทร  089-124-2665

สถานีตำรวจดอนเมือง                 โทร  02-566-1983

สถานีตำรวจบางเขน                    โทร  02-521-0070

สถานีตำรวจทุ่งสองห้อง              โทร  02-581-6151

สถานีตำรวจบางซื่อ                     โทร  02-279-0567

โรงพยาบาลปทุมเวชรังสิต          โทร  02-567-1991

โรงพยาบาลวิภาวดี                      โทร  02-941-2800

โรงพยาบาลรามาธิบดี                 โทร  02-246-0024

โรงพยาบาลราชวิถี                      โทร  02-354-8108

โรงพยาบาลพญาไท                     โทร  02-617-2444

ดับเพลิงบางเขน                           โทร  02-521-0397

กองตำรวจดับเพลิง                      โทร  02-246-0199

ดับเพลิงพญาไท                          โทร  02-246-0199

ประปาบางเขน                            โทร  02-552-1550

ประปาพญาไท                            โทร  02-537-8225

ไฟฟ้าบางเขน                              โทร  02-986-0000

ไฟฟ้าลาดพร้าว                           โทร  02-314-0024

ไฟฟ้าสามเสน                             โทร  02-243-0131